О ходе выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО г.Сорск»

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Сорск» с целью реализации мероприятий государственной программы Республики Хакасия «Энергосбережение и повышение Энергоэффективности в Республики Хакасия», был проведен электронный аукцион, в результате которого был определен подрядчик и заключен муниципальный контракт № 35 от 11.09.2024г. с ИП Солдатов А.С. на проведение работ по монтажу воздушной линии уличного освещения по ул. Дружбы с целью приведения уличного освещения муниципального образования город Сорск к параметрам освещенности, согласно нормам искусственного освещения селитебных территорий на сумму 1 060,0 тыс.руб. , в т.ч. за счет средств: РБ – 1 049,0 тыс. руб., МБ – 11,0 тыс.руб. Согласно контракту срок выполнения работ: 15 октября 2024 года.

Администрацией г.Сорска получено письмо от ИП Солдатова А.С. (вх. № 4198 от 07.10.24 – прилагается), в котором подрядчик просит не расторгать МК № 35 от 11.09.2024г. и обязуется исполнить контракт не позднее 30.10.2024г.. произвести

На сегодняшний день в процессе рассмотрения и подписания находится договор с ООО «Сетевая компания Сибири» на осуществление технологического присоединения уличного освещения по ул. Дружбы к электрическим сетям на сумму 21,7 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы в 2024 г. была оплачена кредиторская задолженность 2023 г. в сумме 200,0 тыс.руб. за проведение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Сорска.

В 2024 году был заключен договор от 18.03.24 № 21/4-02Х-ПД/24 на сумму 15,0 тыс,.руб. на изготовление сметной документации на выполнение работ по приведению уличного освещения по ул.Дружба к параметрам освещенности, согласно нормам искусственного освещения селитебных территорий