

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА СОРСКА**

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**

**ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ**

**СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ**

**УСТАҒ – ПАСТАА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 23 » 01.2025 № 12-п

О внесении изменений в приложение

к постановлению администрации города Сорска

от 09.03.2023 № 108-п «Об утверждении краткосрочного

плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики Хакасия

(2014-2050 годы)» на территории муниципального

образования г.Сорск на 2024-2026годы» (с изменениями

от 07.12.2023 № 490-п)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Хакасия от 28.06.2013 №55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования город Сорск, администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Сорска от 09.03.2023 № 108-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы) на территории муниципального образования г.Сорск на 2024-2026 годы».

2. Приложение к постановлению администрации города Сорска от 09.03.2023 № 108-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы) на территории муниципального образования г.Сорск на 2024-2026 годы» изменить и изложить в новой редакции.

3. В наименовании и тексте постановления цифры «2050» заменить цифрами «2053».

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска.

Глава города Сорска М.С.Гурай

Приложение

к постановлению

администрации города Сорска

от 23 января 2025 года № 12-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных   
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2053 годы)» на 2024–2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее –­­­ МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Площадь МКД/Площадь кровли/Количество лифтов | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| всего | за счет средств Фонда | за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| м2 | м2/шт. | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному  образованию г. Сорск  за 2024 год | | Х | 9 | Х | Х | 23 204,89 | Х | 995 | 34 521 432,39 | 0,00 | 3 142 848,35 | 0,00 | 31 378 584,04 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 1 | 1972 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 6 | 4 935,60 | 1 268,50 | 214 | 3 944 918,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 944 918,39 | 3 109,91 | 3 110,00 | Июнь 2023 г.  Декабрь 2024 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1969 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 4 | 4 311,63 | 4 311,63 | 208 | 6 963 282,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 963 282,45 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2023 г.  Декабрь 2024 г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| 3 | ул. Гагарина, д. 6 | 1964 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 4 | 2 638,00 | 1 150,40 | 123 | 3 483 733,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 733,75 | 3 028,28 | 3 110,00 | Июнь 2023 г.  Декабрь 2024 г. |
| 4 | ул. Кирова, д. 12 | 1964 | Ремонт фасада\*\*\* | 4 | 2 | 1 332,00 | 1 332,00 | 46 | 3 995 022,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 995 022,98 | 2 999,27 | 3 000,00 | Июнь 2023 г.  Декабрь 2024 г. |
| 5 | ул. Кирова, д. 14 | 1965 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 4 | 2 | 1 651,00 | 592,80 | 58 | 1 843 466,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 466,89 | 3 109,76 | 3 110,00 | Июнь 2023 г.  Декабрь 2024 г. |
| 6 | ул. Кирова, д. 15 | 1966 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 2 | 1 661,20 | 537,90 | 47 | 1 672 632,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 632,89 | 3 109,56 | 3 110,00 | Июнь 2023 г.  Декабрь 2024 г. |
| 7 | ул. Кирова, д. 22 | 1974 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 6 | 4 809,32 | 4 809,32 | 215 | 6 948 992,59 | 0,00 | 3 142 848,35 | 0,00 | 3 806 144,24 | 1 444,90 | 1 615,00 | Июнь 2023 г.  Декабрь 2024 г. |
| 481 550,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 550, 82 | 481 550,82 | 828 000,00 |
| 8 | ул. Пионерская, д. 41 | 1963 | Ремонт фасада\*\*\* | 2 | 1 | 306,14 | 306,14 | 12 | 1 038 488,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 488,58 | 3 392,20 | 3 393,00 | Июнь 2023 г.  Декабрь 2024 г. |
| 9 | ул. Строительная, д. 18 | 1971 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 4 | 1 560,00 | 1 560,00 | 72 | 2 514 216,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514 216,87 | 1 611,68 | 1 615,00 | Июнь 2023 г.  Декабрь 2024 г. |
| 807 126,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 126,18 | 807 126,18 | 828 000,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Сорск  за 2025 год | | Х | 12 | Х | Х | 26 923,71 | Х | 1 087 | 61 795616,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 795 616,15 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 1 | 1972 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 6 | 4 935,60 | 4 935,60 | 214 | 7 970 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 970 994,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2024 г.  Декабрь 2025 г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| 2 | ул. Гагарина, д. 4 | 1965 | Ремонт инженерных систем\*\* | 4 | 3 | 4 598,40 | 4 598,40 | 68 | 7 426 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 426 416,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2024 г.  Декабрь 2025 г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| 3 | ул. Гагарина, д. 4 | 1965 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 4 | 3 | 4 598,40 | 912,00 | 68 | 2 836 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 836 320,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | Июнь 2024 г.  Декабрь 2025 г. |
| 4 | ул. Гагарина, д. 6 | 1964 | Ремонт фасада\*\*\* | 5 | 4 | 2 638,00 | 2 638,00 | 123 | 7 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 914 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Июнь 2024 г.  Декабрь 2025 г. |
| 5 | ул.Дружбы, д.5 | 1972 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 8 | 6 277,50 | 2 100,00 | 310 | 6 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | Июнь 2024 г.  Декабрь 2025 г. |
| 6 | ул. Кирова, д. 12 | 1964 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 4 | 2 | 1 332,00 | 592,80 | 46 | 1 843 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 608,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | Июнь 2024 г.  Декабрь 2025 г. |
| 7 | ул. Кирова, д. 14 | 1965 | Ремонт инженерных систем\*\* | 4 | 2 | 1 651,00 | 1 651,00 | 58 | 2 666 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666 365,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2024 г.  Декабрь 2025 г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| 8 | ул.Кирова, д.16 | 1964 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 4 | 2 | 1 326,90 | 588,50 | 50 | 1 830 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 235,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | Июнь 2024 г.  Декабрь 2025 г. |
| 9 | ул. Кирова, д. 17 | 1967 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 2 | 1 756,30 | 540,00 | 63 | 1 679 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 400,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | Июнь 2024 г.  Декабрь 2025 г. |
| 10 | ул. Кирова, д. 21 | 1977 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 6 | 4 746,20 | 1 204,10 | 235 | 3 684 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 684 546,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | Июнь 2024 г.  Декабрь 2025 г. |
| 11 | ул. Кирова, д. 26 | 1974 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 6 | 4 789,43 | 4 789,43 | 219 | 7 734 929,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 734 929,45 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2024 г.  Декабрь 2025 г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| 12 | ул. Строительная, д. 16 | 1970 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 4 | 3 428,98 | 3 428,98 | 142 | 5 537 802,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 537 802,70 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2024 г.  Декабрь 2025 г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Сорск  за 2026 год | | Х | 8 | Х | Х | 18 190,36 | Х | 691 | 47 857 611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 857 611,50 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1968 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 4 | 3 106,20 | 1 173,40 | 135 | 3 649 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649 274,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | Июнь 2025 г.  Декабрь 2026 г. |
| 2 | ул. Гагарина, д. 5 | 1963 | Ремонт фасада\*\*\* | 5 | 2 | 1 365,20 | 1 365,20 | 70 | 4 095 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Июнь 2025 г.  Декабрь 2026 г. |
| 3 | ул. Дружбы, д. 1 | 1972 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 6 | 5 180,10 | 5 180,10 | 71 | 8 365 861,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 365 861,50 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2025 г.  Декабрь 2026 г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| 4 | ул. Дружбы, д. 3 | 1972 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 4 | 3 550,80 | 3 550,80 | 180 | 5 734 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 734 542,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2025 г.  Декабрь 2026 г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| 5 | ул. Дружбы, д. 5 | 1972 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 8 | 6 277,50 | 6 277,50 | 310 | 10 138 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 138 162,50 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2025 г.  Декабрь 2026 г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| 6 | ул. Кирова, д. 16 | 1964 | Ремонт фасада\*\*\* | 4 | 2 | 1 326,90 | 1 326,90 | 50 | 3 980 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 700,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Июнь 2025 г.  Декабрь 2026 г. |
| 7 | ул. Кирова, д. 36 | 1972 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 6 | 4 692,36 | 4 692,36 | 215 | 7 578 161,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 578 161,40 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2025 г.  Декабрь 2026 г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| 8 | ул. Строительная, д. 7 | 1961 | Ремонт фасада\*\*\* | 2 | 1 | 295,70 | 295,70 | 20 | 1 003 310,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 310,10 | 3 393,00 | 3 393,00 | Июнь 2025 г.  Декабрь 2026 г. |

Первый заместитель главы города Д.Ю.Ерахтин